# **内容及要求**

**一、项目概况**

为推进西铁万寿小区安置房建设进度，保障居民回迁，需对安置地块进行前期文勘清表工作。文勘清表需求由三部分组成：

一、1地面破除：地块面积约39亩，折合26000平方米，按照财政局库房地面破碎单价24.94元/平方米（厚度约为0.15米）。

2土方外运：地面破除厚度0.15米，产生土方量5499立方米，按照财政局土方外运单价100元/立方米。

3土方外运：清运至黄土层，厚度按1.2米计算（不含地面破除厚度0.15米）产生土方量31200立方米，按照财政局土方外运单价100元/立方米。

1. 支付方式：清运全部完成后30个工作日内，支付总费用的40%；项目验收合格后3个月内无质量及上访等不稳定事件发生，支付剩余60%的费用。

三、工期要求：施工期限要求为20天完工。